                - EZ/215/29/2012

Zawarta w dniu ………………….. w Krośnie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II 38-400 Krosno,

ul. Korczyńska 57,

wpisanym do KRS 0000014669, REGON 000308620, NIP 6842120222

reprezentowanym przez:

.........................................................................

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

Firma: ……………………………………………………………..

Siedziba: ……………………………………………………..

Wpisana do EDG/KRS…………………….. , REGON ………………………, NIP …………………………

reprezentowaną przez:

………………………………….

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie: robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”   – przebudowa fragmentu sieci wodociągowej od budynku tlenowni-sprężarkowni do nowo wykonanego odcinka sieci wodociągowej przy SOR - pod potrzeby bloku operacyjnego.

- Zakres prac, które między innymi winien być wykonany w ramach zawartej umowy:

- Wykonanie kompleksowej wymiany armatury i rur na rury PE w technologii zgrzewania sieci wodociągowej Szpitala na odcinku od budynku tlenowni-sprężarkowni do nowo wykonanego odcinka sieci wodociągowej przy SOR - pod potrzeby bloku operacyjnego.

- Wykonanie odcinków sieci wodociągowej umożliwiających zasilenie budynku H oraz budynku sprężarkowni i tlenowni w wodę. Wykonanie przyłączy od wymienionego fragmentu sieci do budynków nowego bloku operacyjnego i budynku stacji dializ nie mieści się w zakresie tej umowy

- Montaż hydrantów zasilanych z przebudowywanego odcinka sieci.

- Remont hydroforni z wymianą pomp, zbiorników wody, sprężarki, kolektorów i armatury

- Dokumentami, które opisują przedmiot umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

- Projekt budowlany

- Projekt wykonawczy

- Przedmiar robót

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Zakres prac – załącznik nr 6 do SIWZ.

- Mapka z zaznaczoną trasą wodociągu podlegającego wymianie w ramach niniejszej umowy

- Podany zakres prac jest zawężony do w stosunku do zakresu prac, który opisuje dokumentacja projektowa

§ 2

  - Termin rozpoczęcia robót objętych umową ustala się na dzień podpisania niniejszej umowy.

  - Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi protokólarnie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

  - Termin zakończenia robót objętych umową nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia podpisania niniejszej umowy. Za dzień zakończenia robót uważa się dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

§ 3

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy opisany w § 1 siłami własnymi, zapewniając minimalne utrudnienie dla funkcjonowania szpitala, zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami zawartymi w SIWZ, aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności przepisami ochrony ppoż., techniczno – budowlanymi, BHP, normami oraz zasadami, przez wykwalifikowaną kadrę z odpowiednimi uprawnieniami i z należytą starannością.

      - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się dokumentacją projektową dokonał wizji lokalnej i posiada wiedzę jakie fragmenty załączonej dokumentacji projektowej są objęte przedmiotem tej umowy i w związku z  tym nie wnosi zastrzeżeń co do przedmiotu zamówienia.

      - Zastosowane materiały powinny odpowiadać warunkom określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane umożliwiając zaprojektowanym i wykonanym obiektom spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 tegoż Prawa budowlanego.

      - Wszystkie zamontowane urządzenia i  materiały muszą posiadać wymaganą atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentów powinny być dołączone do dokumentacji powykonawczej i przekazane firmie sprawującej nadzór inwestorski.

      - Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, fabrycznie nowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

      - Na terenie budowy Wykonawca składował będzie tylko materiały i urządzenia niezbędne do bieżących prac budowlanych.

      - Roboty budowlane prowadzone będą na ruchu w związku, z czym Wykonawca zobowiązuje się powiadamiać Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności wyłączeń zasilania Szpitala w wodę

      - Wykonawca zabezpieczy zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie kolizje wykonywanej sieci wodnej  z infrastrukturą podziemną Zamawiającego.

      - W przypadku uszkodzenia sieci podziemnych koszty ich naprawy poniesie Wykonawca.

      - Wszelkie wyłączenia w układzie sieci zasilającej  obiekty Szpitala wykonywane będą przez pracowników Zamawiającego.

      - Wykonawca zobowiązuje się do szybkiego usuwania szkód powstałych z wykonanych przekopów i uszkodzeń dróg dojazdowych do Szpitala oraz na teren budowy bloku operacyjnego z przywróceniem ich do stanu pierwotnego.

      - Wykonawca zobowiązuje się dostarczać na bieżąco protokoły z prób ciśnieniowych wykonanych odcinków wodociągów, elementów hydroforni oraz inne  dokumenty niezbędne do dopuszczenia do eksploatacji wykonanych fragmentów  sieci wodociągowej..

      - Wykonawca zapoznał się ze specyfiką pracy Szpitala i zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o koniecznych do wykonania pracach i wyłączeniach w  sposób, który maksymalnie zminimalizuje utrudnienia dla pacjentów i personelu Szpitala.

      - Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że teren, na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia  pokrywa się częściowo z terenem objętym inwestycją pn. budowa bloku operacyjnego w związku z czym zobowiązuje się do współpracy i dokonywania stosownych uzgodnień z firmą Erbud, która jest głównym wykonawcą tej inwestycji.

      - Z upoważnienia Wykonawcy roboty prowadził będzie Kierownik Budowy - ……………………………. posiadający uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  .

      - Zmiana kierownika budowy w trakcie prowadzenia robót budowlanych może nastąpić przy zachowaniu wymagań o których jest mowa w ust. 15 ,  za zgodą  zamawiającego i winna mieć formę pisemną.

      - Wykonawca bezpośrednio po wykonaniu robót (nie później niż w terminie 3 dni) uporządkuje miejsca prowadzenia robót. W przypadku nie uporządkowania terenu Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich robót porządkowych.

      - Wykonawca zainwentaryzuje wykonane odcinki sieci wodociągowej.

      - Wykonawca przeszkoli wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie urządzeń wymagających obsługi.

§ 4

            - Wynagrodzenie Wykonawcy skalkulowane na podstawie załączonych przez Zamawiającego dokumentach wyszczególnionych w § 1 pkt 3 ustala się jako ofertowe kosztorysowe, które zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: ……………….. zł netto (słownie: …………..) (z podatkiem VAT) …………… zł brutto (słownie: ………………….).

            - Wykonawca ponosił będzie koszty wykorzystanej na potrzeby budowy energii elektrycznej, wody, odprowadzanych ścieków, telefonu oraz powstałych w trakcie prowadzonej budowy odpadów, które Wykonawca usunie z terenu budowy na swój koszt.

            - Rozliczenie za pobrane media realizowane będzie w formie ryczałtu. Szczegóły rozliczenia umieszczone będą w załączniku nr 1 do umowy.

§ 5

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się jednorazowo po zakończeniu robót, na podstawie kosztorysu  zatwierdzonego przez inspektora nadzoru oraz protokolarnego odbioru robót, które to dokumenty będą stanowić podstawę do wystawienia faktury.

- Wykonawca dostarczy najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem czynności odbioru końcowego dla Zamawiającego:

  - certyfikaty, atesty, świadectwa na materiały wbudowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, instrukcje ruchowe i eksploatacyjne zawierające schematy, czynności w układzie normalnej pracy i w stanie awaryjnym, dokumenty odbiorowe UDT

  - kompletną dokumentację powykonawczą zatwierdzoną przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy posiadającego wymagane uprawnienia,

  - protokoły prób, pomiarów, sprawdzeń, rozruchów zgodnie z wymogami sztuki budowlanej, Prawem Budowlanym i innymi wymogami branżowymi, normami i przepisami.

  - Wykonawca przedłoży mapę z zainwentaryzowanymi odcinkami wykonanych elementów sieci.

- Faktury VAT Wykonawcy wystawione na podstawie kosztorysów oraz protokołów odbioru robót budowlanych będą płatne przez Zamawiającego w terminie do……dni (min.  30)  od daty jej dostarczenia do sekretariatu Zamawiającego, nr konta

- W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę termin płatności, o którym mowa w ust. 5, będzie liczony od dnia złożenia w sekretariacie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej.

- Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturach, jako odbiorca faktury.

- Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zbycie wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uzyskania zgody podmiotu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), pod rygorem nieważności takiej czynności.

§ 6

    - Na wykonane roboty Wykonawca udziela ……(min.  3) lata gwarancji od dnia końcowego odbioru, wg zasad określonych w niniejszym paragrafie.

    - Wykonawca dokona w okresie trzech miesięcy od dnia odbioru końcowego inwestycji pierwszego przeglądu gwarancyjnego w obecności inspektorów nadzoru i Zamawiającego.

    - Wykonawca udzieli gwarancji na zamontowane urządzenia na okres dwóch lat. Okres gwarancji na zamontowane urządzenia biegnie od chwili protokolarnego przekazania danego urządzenia do użytkowania. Koszty przeglądów serwisowych gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji ponosi Wykonawca.

    - Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu gwarancji, o których mowa w ust. 1.

    - Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku urządzeń istotnych dla utrzymania ciągłości zasilania Szpitala w wodę termin ten ulega skróceniu do 24 godzin.

    - W przypadku nie usunięcia wad fizycznych przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu,  Zamawiający zleci usunięcie wad fizycznych rzeczy osobom trzecim a kosztami obciąży Wykonawcę.

    - Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji, Wykonawca dokonał usunięcia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robót wykonanych w ramach gwarancji.

    - Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 7

- Stosownie do  art. 647¹ Kodeksu  cywilnego Wykonawca ma prawo przy wykonywaniu niniejszej   umowy posługiwać się podwykonawcami.

- O zamiarze posłużenia się podwykonawcą oraz o zakresie robót jaki ma zostać przekazany do realizacji podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany  każdorazowo poinformować Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 14 dni kalendarzowych przed zamierzonym terminem zawarcia umowy z podwykonawcą.

- W związku z solidarną odpowiedzialnością Wykonawcy i zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawców – Wykonawca oświadcza, że będzie terminowo regulował wszelkie należności na rzecz podwykonawców nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną z tego tytułu.

- Zamawiający w przypadku narażenia go na solidarną odpowiedzialność , o której mowa w ust.3 może zażądać od Wykonawcy pokrycia poniesionych strat.

- Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty wykonane przez Podwykonawcę wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu wymaganych należności.

- Jeżeli najpóźniej na 3 dni przed ustalonym terminem odbioru końcowego Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców uregulowaniu przez siebie lub zabezpieczeniu należnych tym [podwykonawcom kwot z tytułu wykonania zleconych im robót, Zamawiający wstrzyma wypłatę wszelkich kwot na rzecz Wykonawcy i może nawet bez udziału Wykonawcy podjąć z Podwykonawcami negocjacje w sprawie zapłaty należnych im kwot, pomniejszając w ten sposób swoje należności wobec Wykonawcy.

- Wykonawca każdorazowo do wystawianej faktury dostarczał będzie oświadczenia Podwykonawców o niezaleganiu w płatnościach przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców.

- Wynagrodzenie za roboty należne Podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie za wykonanie robót.

- Wykonawca niezależnie od warunków umowy z Podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie Podwykonawców tak jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 8

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, które możliwe są do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

      - W przypadku stwierdzenia poważnych usterek uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy nowy termin odbioru lub dokonać odbioru przedmiotu umowy wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie usterek.

      - W przypadku stwierdzenia usterek umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy może dokonać odbioru  wraz ze sporządzeniem wykazu usterek  i terminem ich usunięcia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, które nie są możliwe do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

      - W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, a które to wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

      - W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, a które to wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, o których mowa w ust. 3 oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 9

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach 
i w następujących wysokościach:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto wskazanej w § 4 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł),

- w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 4 % wartości umowy brutto wskazanej w § 4 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (nie mniejszej niż 20 zł),

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% wartości umowy brutto wskazanej w § 4 (nie mniejszej niż 20 zł.),

- w przypadku opóźnienia, o którym mowa w pkt a) lub nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji, o którym mowa w pkt. b), przekraczającego 14 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych w sposób określony w pkt c).

- Kara umowna, o której mowa w ust. 1 lit. a tj. za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, będzie naliczana maksymalnie do 40 dni, w przypadku, gdy opóźnienie przekroczy 40 dni Zamawiający naliczy wyłącznie karę umowną w wysokości określonej w ust. 1 lit. c.

- W przypadku, gdyby u Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca karę umowną Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

§ 10

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 tydzień,

- Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- W innych przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni licząc od momentu dowiedzenia się  przez Zamawiającego o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

- Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty faktycznie wykonane,

- protokolarnego przejęcia terenu budowy.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi  protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony,  z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy.

§ 11

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za materiały i wyroby budowlane zgromadzone na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ich we własnym zakresie.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, a ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 13

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJĄCY          				                                                             WYKONAWCA