Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 27.03.2014

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania: Remont Sali konferencyjnej wraz z zapleczem i sanitariatami w budynku D Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie EZ/215/41/2014

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Jako zainteresowany złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 01.04.2014 mroku. Przesunięcie terminu pozwoli mi na złożenie oferty.

Proszę również o dokonanie zmiany terminu wykonania zamówienia z 30 dnia od pospinania umowy na końcowy termin tj. dzień 20 maja 2014 oku. Zmiana ta wynika z konieczności oczekiwania na  dostawę nietypowej stolarki drzwiowej.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 01.04.2014 roku.  Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ oraz wzoru umowy poprzez zmianę terminu wykonania zamówienia maksymalnie do dnia 16 maja 2014 roku.

z poważaniem