EZ/215/104/2014

zawarta w dniu …………… r. w Krośnie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

wpisanym do KRS 0000014669, REGON 000308620, NIP 6842120222

reprezentowanym przez:

Dyrektor - dr inż. Piotr Lenik

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

adres:

wpisaną do

reprezentowaną przez:

Zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

Umowę niniejszą zawiera się w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., Nr poz. 907, z póz. zm.) – znak sprawy EZ/215/104/2014

§ 1.

Przedmiot umowy.

- Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki związane z pełnieniem Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn: Przebudowa urządzeń dźwigowych z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów, zamontowanych w budynku E (łącznik) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie - etap I - w oparciu o istniejącą dokumentację projektową,

- I etap przebudowy urządzeń dźwigowych z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów obejmuje m.in. roboty budowlano-montażowe, instalacyjne, roboty wykończeniowe, zakup, dostawa i montaż urządzeń technicznych (w tym m.in. 2 szt. dźwigów osobowych, agregatu prądotwórczego, centrali sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi), zgodnie z dokumentacją projektową.

- W ramach tego zamówienia Wykonawca winien nadzorować roboty opisane w dokumentacji projektowej, załączniku/ach nr 7-12 do SIWZ oraz wszelkie inne prace w budynku E (łącznik) A, B i ich obrębie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przebudowywanych urządzeń dźwigowych.

- Usługi objęte niniejszym postępowaniem muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, w oparciu o dokumentację projektową, warunki uzgodnień i opinii dołączonych do dokumentacji projektowej, prawo budowlane, w szczególności z art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. r. 2013, poz. 1049– tekst jednolity, ze zm., dalej przywoływana jako „Prawo Budowlane”) wraz z przepisami wykonawczymi, Polskie Normy oraz w oparciu o wydane pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy.

§ 2.

Wynagrodzenie Wykonawcy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za pełnienie czynności objętych niniejszą umową ustala się w wysokości ……….. zł netto (słownie: ………… netto), tj. ………..zł brutto (słownie: …….. brutto )

- Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Oznacza to, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty (art. 632 Kodeksu Cywilnego).

- Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 2 ust. 1 uwzględnia wszelkie dokumenty i dane udostępnione przez Zamawiającego, przeprowadzoną wizję lokalną oraz oświadcza, że zapoznał się z miejscowymi warunkami i okolicznościami na placu budowy oraz w jego bezpośrednim otoczeniu mającymi wpływ na rzeczową, terminową i finansową realizację zadania inwestycyjnego.

§ 3.

Termin realizacji umowy.

Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia upływu terminu gwarancji na roboty budowlane i obejmuje nadzór nad prowadzonymi robotami budowlano-instalacyjnymi oraz nadzór nad przeglądami gwarancyjnymi (w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych), które winny odbyć się przynajmniej raz w roku i nadzór nad wynikającymi z nich robotami polegającymi na usunięciu usterek spowodowanych złą jakością wykonanych prac oraz zamontowanych materiałów i urządzeń. Nadzór inwestorski obejmuje również 36 –cio miesięczny okres serwisu, gwarancji oraz rękojmi (okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji i wynosi 36 miesięcy) i polegać będzie na lokalizacji oraz na nadzorze nad usunięciem ewentualnych wad, które zostaną ujawnione w trakcie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlano-instalacyjnych rękojmi.

§ 4.

- Sprawując obowiązki wynikające z niniejszej umowy Wykonawca powoła inspektorów nadzoru posiadających wymagane uprawnienia we wszystkich branżach niezbędnych do realizacji zadania objętego nadzorem tj. budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, - zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Obowiązki te pełnić będą:

    - Branża budowlana – …………………

    - Branża elektryczna - ………………….

    - Branża sanitarna – ………………....

- Inspektor nadzoru branży budowalnej pełnić będzie zarazem funkcję koordynatora.

§ 5.

Obowiązki Wykonawcy.

    - Na Wykonawcy ciążą następujące obowiązki:

  - Na etapie sprawowania nadzoru nad realizacją robót

    - Zapoznania się z dokumentacją projektową powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym 
z warunkami pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy, opiniami instytucji opiniujących, warunkami terenowymi, innymi dokumentami przedłożonymi przez Zamawiającego, w tym 
z projektem umowy lub umową z wykonawcą robót budowlanych, zakresem koniecznych do wykonania prac;

    - Przekazanie wyłonionemu w procedurze przetargowej Wykonawcy robót terenu budowy,

    - Zapoznanie się oraz zatwierdzanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych oraz opiniowanie i zatwierdzanie ewentualnych późniejszych jego zmian. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy będzie stanowił podstawę do fakturowania robót budowlano-montażowych, urządzeń i materiałów przez Wykonawcę robót budowlanych.

    - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego (wszystkich branż) nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oraz zgodnie z zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności:

- reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją przetargową, projektową i pozwoleniami na budowę i zgłoszeniami budowy, umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych, zakresem koniecznych do wykonania prac, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami bezpieczeństwa w toku budowy i przyszłego użytkowania,

- dostarczenie Zamawiającemu przed zgłoszeniem do odpowiedniego organu rozpoczęcia robót budowlanych oświadczenia (wraz z niezbędnymi dokumentami) o podjęciu obowiązków przez inspektorów nadzoru inwestorskiego spełniających wymogi dotyczące uprawnień 
i doświadczenia określonego w SIWZ;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

- sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów wyrobów i materiałów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów, wyrobów i urządzeń przed ich wbudowaniem.

- dokonywania regularnych wpisów w dzienniku budowy stwierdzających okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót oraz kontrola prawidłowości jego prowadzenia.

- uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych,

- rozstrzyganie wątpliwości związanych z dokumentacją projektową i wykonywanymi robotami, 
a w razie braku możliwości ich rozstrzygnięcia niezwłoczne, pisemne zawiadomienie, o tym fakcie Zamawiającego,

- sporządzanie na wezwanie Zamawiającego pisemnych informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięcia, umożliwiających Zamawiającemu sporządzenie wymaganej sprawozdawczości inwestycyjnej.

- bieżące informowanie Zamawiającego o pojawiających się trudnościach w realizacji inwestycji,

- organizacja przynajmniej raz w miesiącu narad technicznych z udziałem Wykonawcy robót budowlanych, Inspektorów nadzoru oraz Zamawiającego wraz ze sporządzaniem stosownych protokołów. Terminy narad ustalone zostaną w trakcie przekazywania placu budowy.

- dokonywanie odbiorów technicznych wykonanych elementów budowy, odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zakończonych robót, instalacji, zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

- zatwierdzanie przez inspektorów nadzoru protokołów odbiorów częściowych i protokołu odbioru końcowego stanowiących podstawę do fakturowania przez wykonawcę robót budowlanych;

- przyjmowanie i opiniowanie ewentualnych wniosków wykonawcy robót budowlanych dotyczących konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych z przedłożeniem ich do akceptacji Zamawiającemu oraz sporządzanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych, udział w negocjacjach z wykonawcom robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., nr poz. 907, z póz. zm.)

- zapewnienie obecności na terenie budowy inspektorów poszczególnych branż przynajmniej jeden raz w tygodniu,

- zapewnienie przyjazdu wezwanego inspektora nadzoru w czasie do 24 godzin od telefonicznego wezwania przez Zamawiającego lub Wykonawcę, a w przypadkach awaryjnych (zdarzenia na budowie zagrażające bezpieczeństwu) do 4 godzin,

- niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość i koszty oraz poprawność wykonania robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

- nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawców robót budowlanych na placu budowy przepisów p.poż i bhp oraz egzekwowania zachowania porządku na budowie

- bieżąca kontrola prawidłowości zabezpieczenia placu budowy przed osobami postronnymi

- wykonywanie innych czynności gwarantujących prawidłowy i terminowy przebieg robót budowlanych

  - Na etapie odbioru robót i przekazywania inwestycji do użytkowania:

    - Potwierdzenie gotowości do odbioru, wyznaczenie terminu odbioru zgodnego z zawartą z wykonawcą robót budowlanych umową, z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy,

    - Przewodniczenie komisji odbioru końcowego robót przez koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego a następnie przeprowadzenie odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu.

    - Skompletowanie, sprawdzenie a następnie przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej przekazanej przez wykonawcę robót budowlanych

    - Koordynowanie i uczestniczenie w odbiorach przez instytucje takie jak między innymi Państwowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Dozoru Technicznego.

    - Przejęcie od Wykonawcy i sprawdzenie kompletności wszystkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych i ruchowych i przekazanie ich Zamawiającemu.

    - nadzorowanie usuwania stwierdzonych usterek,

  - W okresie gwarancji i rękojmi:

    - zorganizowanie przeglądu gwarancyjnego w terminie sześciu miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót budowlanych a w pozostałym okresie trwania gwarancji i rękojmi, zorganizowanie przynajmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych celem stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy na roboty budowlane.

    - uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych zwoływanych przez Zamawiającego

    - zlokalizowanie przez Wykonawcę ewentualnych wad w robotach budowlanych oraz dostawach dokonywanych przez wykonawcę robót budowlanych oraz nadzór nad usunięciem ewentualnych wad,

    - nadzór nad usuwaniem przez wykonawcę robót budowlanych usterek stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych

    - Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego winna odbywać się wg przepisów Prawa Budowlanego, za zgodną Zamawiającego i mieć formę pisemną.

    - Polecenia wydawane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego wykonawcy robót budowlanych powinny mieć formę pisemną,

    - Jeżeli jednak w określonych okolicznościach inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, to wykonawca robót budowlanych powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego w takiej sytuacji wystawia pisemne potwierdzenie polecenia w ciągu 24 godzin.

    - Wykonawca nie ma prawa zwolnienia wykonawcy robót budowlanych z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z dokumentów umownych.

§ 6.

Obowiązki Zamawiającego.

            - Zamawiający przekaże Wykonawcy istotne informacje, materiały i dokumenty w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

            - W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

  - udzielenia Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystąpienia w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania tego wystąpienia,

  - współdziałania w celu realizacji przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w niniejszej umowie.

3. 	Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.

§ 7.

Zakres umocowania Wykonawcy do reprezentacji Zamawiającego.

- Wykonawca pełniąc czynności nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego tylko w zakresie pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego rozszerzonego o zakres obowiązków zawartych w niniejszej umowie.

- W ramach tych czynności Wykonawca w szczególności nie jest upoważniony do:

- zaciągania zobowiązań,

- zwalniania z zobowiązań,

- zawierania umów,

- zmieniania umów,

- zlecania robót dodatkowych

wobec wszelkich uczestników procesu budowlanego, bez uzyskania zgody Zamawiającego.

§ 8.

Warunki zapłaty

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w trzech etapach.

- Rozliczenie za pierwszy etap do wysokości 90 % wartości umowy o której jest mowa w § 2 ust. 1 odbywać się będzie fakturami częściowymi na podstawie faktycznego procentowego zaawansowania robót wynikającego z harmonogramu rzeczowo –finansowego, nie częściej niż raz w miesiącu.

- Pierwsza faktura może zostać wystawiona nie wcześniej jak po upływie jednego miesiąca od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

- Ostatnia faktura dotycząca robót nadzorowanych w roku 2014 może być wystawiona maksymalnie do dnia 10.12.2014

- Końcowa faktura dotycząca I etapu przedmiotu zamówienia do wysokości 90 % wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 może być wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, który zostanie spisany po wykonaniu robót budowlano montażowych, usunięciu przez Wykonawcę robót budowlanych usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, dokonaniu przez wykonawcę robót budowlanych rozruchu zamontowanych urządzeń, wykonaniem wszystkich wymaganych przepisami pomiarów, odbioru urządzeń dźwigowych przez Urząd Dozoru Technicznego (dalej UDT) oraz uzyskaniu decyzji zezwalającej na eksploatację zamontowanych urządzeń dźwigowych wydaną przez UDT oraz po dokonaniu przez wykonawcę robót budowlanych zgłoszenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Państwowej Straży Pożarnej pod warunkiem, że organy te nie wniosą sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania w terminach określonych w prawie budowlanym..

- Do faktur dotyczących etapu pierwszego, Wykonawca dołączy rozliczenie, z którego wynikało będzie procentowe zaawansowanie robót stanowiące podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia

- Faktura za etap drugi w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 może być wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu przeglądu gwarancyjnego przez inspektorów nadzoru w obecności Wykonawcy i Zamawiającego w terminie sześciu miesięcy od dnia sporządzenia bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót oraz po usunięciu przez wykonawcę robót budowlanych usterek stwierdzonych podczas przeglądu gwarancyjnego,

- Faktura za etap trzeci w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 może być wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu przeglądu kończącego okres gwarancji nie wcześniej niż po upływie okresu gwarancji na wykonywane roboty budowlane.

- Podstawą wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie prawidłowej, właściwej faktury VAT do sekretariatu Zamawiającego.

- Termin zapłaty należności z faktury Wykonawcy ustala się na 45 dni od daty jej wystawienia

- W razie dostarczenia nieprawidłowej faktury termin zapłaty biegnie od dostarczenia właściwej faktury korygującej.

- Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za dzień płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu i pieczęci Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zbycie wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uzyskania zgody podmiotu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. 2011, poz. 217,), pod rygorem nieważności takiej czynności

§ 9.

Odstąpienie od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął działań bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 21 dni,

- jeżeli pomimo, uprzednich 3-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego wyrażonych na piśmie, Wykonawca nie wykonuje obowiązków związanych z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub uporczywie albo w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

            - Odstąpienie winno być dokonane na piśmie z podaniem uzasadnienia i skuteczne będzie w terminie 7 dni licząc od dnia jego dokonania.

            - W przypadkach podanych w ust. 1 Strony dokonują rozliczenia wyłącznie za czynności wykonane.

§ 10.

Odpowiedzialność odszkodowawcza.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, za nienależyte wykonywanie umowy. Wykonawca odpowiada, jeżeli usługi objęte niniejszą umową mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność – ze względu na cel oznaczony w niniejszej umowie.

- Zamawiający stwierdzając, iż Wykonawca nie wykonuje umowy w sposób należyty może:

  - żądać wykonywania umowy – świadczenia usług w sposób należyty, wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie ustalonego terminu odstąpi od niniejszej umowy,

  - odstąpić od umowy, jeżeli uchybienia wykonawcy są istotne i uniemożliwiają realizację projektu

- Realizując obowiązki określone niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością oraz w sposób zabezpieczający interesy Zamawiającego związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego będącego przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi objętymi tym nadzorem.

§ 11.

Kary umowne.

            - Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych na rzecz zamawiającego w następujących przypadkach i wysokościach:

  - opóźnienia w wykonaniu jakiejkolwiek części przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie 
w wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień

  - opóźnienia w przyjeździe inspektora, za wyjątkiem opóźnienia opisanego w § 5 ust. 1 pkt 1) lit. d) nn) w wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień

  - opóźnienia w przyjeździe inspektora opisanego w § 5 ust. 1 pkt 1) lit. d) oo) w wysokości 1% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2 za każdy rozpoczęty dzień

  - w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w wypadkach opisanych w § 9 ust. 1 pkt 4), 5), 6), w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2 ,

  - w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w wysokości 
20 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2,

- Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 tj. za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, będzie naliczana maksymalnie do 80 dni, w przypadku gdy opóźnienie przekroczy 40 dni Zamawiający naliczy wyłącznie karę umowną w wysokości określonej w ust. 1 pkt. 5.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1.

- W przypadku gdyby u Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę powstała szkoda, której wartość przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 12.

Obowiązek informowania o zmianach organizacyjno-prawnych

            - W przypadku planowania przez Wykonawcę zmian organizacyjno-prawnych, tj. ewentualnego połączenia się z innym podmiotem gospodarczym, bądź likwidacją jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego nie później niż 30 dni przed planowaną zmianą.

            - W przypadku określonym w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.

§ 13.

Forma zmian umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. oraz w przypadkach określanych w punkcie 17 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

§ 14.

Wybór prawa, prorogatio fori

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Budowlane i aktów wykonawczych do tych ustaw, a ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15.

Egzemplarze umowy

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA